1.Предложения по оплате:

1.1. Данную работу можно выполнить в нормальном режиме двум человекам – за 1,5 месяца. В работу входит собственно энергетическое обследование. При средней заработной плате в 45 тыс. рублей получается всего: 45*1,5*2 =135 тыс. рублей.

1.2. Отчет выполняет один человек в течение 1 рабочего месяца; итого за отчет 45 тыс. рублей

1.3. Руководство, организация и сдача: достаточно 100 тыс. рублей за 1,5 месяца.

1.4. Прочие расходы:15% от общей суммы прямых затрат: (135+45+100)*15%=42 тыс. рублей.

1.5. Итого к оплате:280 + 42 =322 тыс. рублей.

2.Предложения по оплате:

2.1. При выполнении собственно энергетического обследования и передачи информации по утвержденному алгоритму в московский офис – производиться оплата в размере 100 тыс. рублей в течение 10 дней после проверки информации.

2.2. Остальную часть оплатим в следующем порядке:

2.2.1. 80 тыс. рублей – сразу после подписания актов приемки услуг заказчиком.

2.2.2. 100 тыс. рублей - 47 банковских дней, с даты подписания акта выполненных работ заказчиком.

3. Общие сроки работ: два календарных месяца (желательно месяц).

4.  Заключение договоров:

4.1. Два трудовых договора.

4.2. Договор аренды оборудования.